- 合同条款及格式

发包人： 衢州市人民医院

设计人：

发包人委托设计人承担衢州市人民医院市农业银行用房改造项目设计招标，工程地点为市农业银行下街支行内，经合同当事方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 本合同签订依据

1．1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008版）。

1．2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1．3建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2．1发包人给设计人下达的设计委托书（任务书）和设计招标文件。

2．2发包人提交的设计基础资料。

2．3国家现行有关设计规范及标准。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3．1合同协议书

3．2 招标文件

3．3中标函（文件）

3．4发包人给设计人下达的设计委托书（任务书）

3．5投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

项目名称：

项目建设内容及规模：

1.本项目工程主要内容： 生殖中心实验室等；增装消防设施设备；部分区域隔断；部分墙体拆除；地面、墙面、吊顶、水电等修缮等。

2.设计内容：包含实验室、建筑、结构、装饰装修、给排水，消防、电气、弱电，估算编制、设计和施工过程中的补图、修改、深化、整合，变更和优化，提供纸质施工蓝图（6套以上）和电子图纸。

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间。

设计人发现发包人提交的资料、文件有误的，应及时书面通知发包人改正。对发包人提供的资料、文件，设计人应妥善保管。

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间。

6.1 工期：工期分两期，1-2楼半个月，三到七楼一个月。

6.2需提供纸质施工蓝图（6套以上）和电子图纸。

6.3设计文件提交的地点为衢州市人民医院。

第七条 费用

7.1经双方商定，设计费以395万元的建安估算价为计价基数，本合同的暂估价＝      元。折合费率即为《工程设计收费标准》（2002年修订本）收费标准的     %。

7.2最终设计费以设计人合同范围内的项目概算价作为计费额计算，专业调整系数、复杂调整系数、附加调整系数根据《工程设计收费标准》（2002年修订本）相关标准确定。即:最终设计费(调整合同价)=计费额相对应的收费基价*专业调整系数*复杂调整系数*附加调整系数*中标费率%。实际设计结果相对应的各调整系数大于或小于以上规定的均不作调整（注：本工程复杂程度调整系数0.85，专业调整系数为1.0，附加调整系数为1.0）。

7.3中标报价包含内容：施工图设计、主要效果图、设计和施工过程中的补图、修改、深化、整合、变更和优化费用；合同要求提供的纸质和电子图纸费用；根据招标文件约定，指派驻场设计代表服务费用；编制竣工图费用；专业工程分包设计费用；平行发包的专业设计文件确认费用；设计人应提供的其他服务费用。绿色建筑设计标识咨询费、其他相关服务和配合等内容的费用，图纸资料费用，利润和税金及招标其他有关的全部费用。投标人应根据上述因素自行考虑含入报价。

第八条 支付方式

按下列支付节点和比例，经设计人申请，发包人审核同意后，由衢州市人民医院报财政部门审核拔付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次性付款 | 工程竣工验收合格后7天内 | 按结算总价款全额付清 | 结算总价款工程结算价*中标费率 |

第九条 履约担保

合同签订后，提交合同价的5%作为履约保证金。

第十条 发包人责任

10．1在合同履行期间，发包人因自身原因要求终止或解除合同的，设计人应在5个工作日内提交设计工作量相关依据，发包人在5个工作日内确认完毕。设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

10．2发包人暂停项目实施，设计人按合同约定提交全部施工图满一年，发包人未终止或解除本合同，开始实施本项目的，发包人应向设计人支付违约金，金额为本合同约定的工期履约担保金。

10．3设计人提出费用支付申请的，发包人应按合同约定及时签署支付意见并报送财政部门审核拔付。发包人无故不签署、不及时签署意见或报送财政部门审核拔付的，设计人有权要求发包人支付违约金，违约金按1000元/天计算。

10．4发包人应为设计人派驻现场的设计代表提供工作、生活、交通等便利条件及必要的劳动保护装备。

10．5发包人应在5个工作日内，对设计人的来函作出回应。

10．6发包人应在10个工作日内完成方施工图审核，向设计人反馈书面意见。发包人无书面反馈意见的，设计人有权拒绝调整和修改。

10．7发包人确定施工图平面功能布局后，发包人方可开展施工图图审工作。

10．8施工图平面功能布局经发包人确认后，发包人原则上不得再提出重大设计变更（单项设计变更经市评审中心审核，造价超过50万元）。如发包人因自身原因确需提出重大变更的，发包人应向设计人支付该变更的设计费用。

十一 设计人责任

11．1设计人应按现行国家规范、本合同约定和设计任务书进行工程设计，并对提交的设计文件的质量（深度）负责，施工图应满足编标（施工图预算）和施工需求。如设计文件质量（深度）未达到发包人要求，设计人应当按发包人的要求进行更改或完善，否则，发包人有权按《关于明确建设项目设计有关问题的规定（试行）》（衢建投[2013]40号）进行处罚，情节严重的，发包人有权单方面解除合同。

11．2设计人应在发包人提供的合理成本控制指标范围内开展设计工作。

11．3施工图设计阶段，设计人应严格执行限额设计。施工图预算不得超出初步设计批复的建安总费用。如超过初步设计批复的建安总费用的，设计人应免费对施工图进行调整，否则，发包人有权单方面解除设计合同。

11．4工程发生质量安全事故，设计人存在失误、错误的，设计人除负责采取补救措施、免收补救措施的设计费外，还应赔偿相应损失。

11．5设计人应配合发包人做好设计服务工作，指定项目负责人承担内部协调和外部联系工作。按发包人要求，指派相关专业设计人员认真开展施工图设计工作，及时全面解答、回复、确认施工图疑问。按时参加发包人组织的会议、检查和验收。发包人书面要求设计人改正设计服务，设计人仍未及时改正的，发包人有权扣除5%以上的履约担保金。

11．6设计人不得将本项目转包；未经发包人同意不得进行专业分包，专业工程分包经发包人同意后必须委托有资质的单位承包。设计文件中不得出现另行设计、深化的内容。当工程涉及专业设计时，如设计人无相应资质或其他技术原因不能自行设计时，由设计人选择分包单位并经发包人同意后实施，相应费用包含在本设计合同费用内。设计人拒绝选择分包单位，或分包单位的设计质量（深度）不能满足发包人要求的，发包人有权另行选择分包单位实施，相关费用由设计人承担。设计人应配合发包人做好平行发包的专业设计文件确认工作。

11．7工程实施需要时，发包人有权通知设计人指派驻场设计代表进驻现场办公，承担项目负责人的内部协调和外部联系工作，本设计合同费包含驻场设计代表费用。除发包人特殊需要时外，设计代表驻场服务时间每周至少一天，并安排在工作日（周一至周五），设计驻场代表退离现场应征得发包人同意。设计人未按发包人的要求，指派驻场代表进驻现场办公的，每发生一次，发包人有权扣除5%以上项目班子到位履约担保金。

11．8设计人应加强设计变更联系单的审核和管理，负责配合编制竣工图。按发包人的通知和期限，及时出具设计变更联系单（替换图必须附相关设计变更联系单，否则，视作设计变更联系单未完成）。否则，发包人有权按设计变更联系单延误出具的时间扣除相应的工期履约担保金。

11．9设计人在设计文件中选用的材料和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标（参数）。发包人有权要求设计人提供与本项目有关的技术指标（参数），设计人不得以任何理由加以拒绝。设计人提供的系统配置清单产品应至少有三个同档次品牌可供选择（有特殊要求的材料、设备、工艺生产线等除外）。否则，发包人有权要求设计人限期改正。

11．10设计人确需引用标准图（集）的，应向发包人提供标准图（集）复印件。

11．11合同生效后，设计人要求终止或解除合同的，设计人应双倍返还发包人已支付的定金，并赔偿发包人的损失。

11．12设计人应及时签署相关设计文件并加盖设计人公章。因此造成发包人损失的，设计人应负责赔偿。

11．13因发包人原因延误设计周期的，设计人应书面通知发包人予以认可，设计周期相应顺延。

11．14发包人组织设计人参加考察、询价等活动时，设计人应按时指派相关设计人员参加，发包人不另行支付费用。

11.15 发包人授权的专业咨询公司提出设计图纸的疑问时，设计人必须及时全面解答、回复、修改、确认施工图疑问。

第十二条 承诺

12．1服务承诺：按投标书。

12．2费用承诺：按本合同。

第十三条 保密

合同当事方应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得擅自修改、复制对方的资料及文件，向第三人转让或用于本合同外的项目。因此发生泄密的，泄密方承担由此引起的一切后果并负责赔偿。

第十四条 仲裁

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交衢州仲裁委员会仲裁。

第十五条 合同生效及其他

15．1设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收合格，且相关设计文件全部签署完毕并加盖设计人公章时止。

15．2发包人组织设计人参加考察、询价等设计人责任以外活动的，设计人应按时指派相关设计人员参加，费用由发包人承担。

15．3合同方来往的传真、电报、会议纪要和函件等，一经对方确认，均为合同文件的组成部分。

15．4本合同未尽事宜,参照GF-2015-0209通用条款执行。如通用条款仍未约定的，经当事方协商一致，可另行签订补充协议，明确职责和费用，补充协议与本合同具有同等效力。

15．5本合同一式拾份，发包人陆份（其中正本二份，副本四份），设计人肆份（其中正本一份，副本三份）。

15．6本合同当事方签字、盖章后生效，履行完合同约定义务，结清全部设计费用后自行失效。

发包人名称：              （盖章）设计人名称：                 （盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

住    所：                      住    所：

邮政编码：                       邮政编码：

电    话：                       电    话：

传    真：                       传    真：

开户银行：                       开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：

### 建设工程廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                    建设工程的项目法人         　       （以下简称发包人）与承包单位            （以下简称承包人），特订立以下合同。

第一条、双方的权利和责任

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及浙江省的有关规定。

（二）严格执行                       　     建设工程的合同文件，履行合同条款。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条、发包人的义务

（一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人处报销任何由发包人或个人支付的费用。

（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。

（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。

（四）发包人及其工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位。

第三条、承包人的义务

（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。

（二）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（三）承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）承包人不得以任何名义为发包人单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条、违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，并扣除全部廉政履约保证金；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议行业主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处理。

第五条、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条、本合同作为         　　　　　　　        工程设计合同的附件，与工程设计合同具有同等法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条、本责任书一式陆份，甲乙双方各执叁份。

发包人：（盖章）　　　　　　　　　　　 承包人：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

或委托代理人：　　　　　　　　　　　　或委托代理人：

＿＿＿年＿＿月＿＿日　　　　　　　　＿＿＿年＿＿月＿＿日